|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtteil | Standort | Aktueller Stand |
| Altstadt | Friedrich-Ebert-Anlage (Parkplatz) | Planung der Maßnahme |
| Bahnstadt | Langer Anger 2 | Planung der Maßnahme |
| Bergheim | Ehemaliges Hotel Metropol | Unterkunft in Nutzung seit Herbst 2015; 50 Plätze |
|  | Parkplätze RNV (gegenüber der Alten Feuerwache) | Planung der Maßnahme |
| Boxberg |  | Individualwohnraum in Nutzung |
| Emmertsgrund |  | Individualwohnraum in Nutzung |
| Handschuhsheim | Im Weiher, Flst. Nr. 16196 | Ausschreibung erfolgt; voraussichtlicher Baubeginn: April 2016;  voraussichtliches Bezugsdatum: Juni 2016; 100 Plätze |
| Kirchheim | Hardtstraße 4-6 | Unterkunft in Nutzung seit 90er Jahre; ca. 300 Plätze |
|  | Patton Barracks 103 | Unterkunft in Nutzung seit Dezember 2014; 100 Plätze |
| Neuenheim | Rufinusplatz | Planung der Maßnahme |
|  | Fläche im Zoogelände, ehem. Reitanlage | Planung der Maßnahme |
|  | Fläche am Zoo, Tiergartenstraße 5 +6 | Planung der Maßnahme |
| Pfaffengrund | Henkel-Teroson-Straße | Unterkunft in Nutzung seit 2006, 160 Plätze |
| Rohrbach | Kolbenzeil 7-9 (ehem. Sprachheilkindergarten) | Planung läuft;  Voraussichtlicher Baubeginn:  1. Halbjahr 2016  Voraussichtlicher Bezug:  Ende 2016; 100-140 Plätze |
| Schlierbach | geplante Begegnungsstätte Grundstück Flst. Nr. 1218/33, | Planung der Maßnahme |
| Weststadt | Wilhelmsplatz | Planung der Maßnahme |
|  | Ehemaliges NATO-Gelände, Rudolf-Diesel-Str. 22 | Planung der Maßnahme |
| Wieblingen | Grünfläche Bereich Marie-Baum-Schule | Planung der Maßnahme |
| Ziegelhausen | Kleingemünder Straße 19 und 19/2 | Sanierungsplanung läuft;  Voraussichtlicher Sanierungsbeginn:  Frühjahr 2016;  Voraussichtlicher Bezug: Spätjahr 2016; 50-60 Plätze |
|  | IGH | Realisierung nur, wenn alle anderen Standorte in der Gesamtstadt ausgeschöpft sind und nicht ausreichen sollten. |